Приложение №16 к Конкурсной Документации

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____

в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области»

с. Белозерское                                                                             «___»____________ 20___ года

Муниципальное образование Белозерский район Курганской области, от имени которого выступает Администрация Белозерского района Курганской области, действующая на основании Решения Белозерской районной Думы от «___»________ 2020 года №_____ «О заключении концессионного соглашения», именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице временно исполняющего обязанности Главы Белозерского района Завьялова Александра Викторовича, действующего на основании Устава Белозерского района, с одной стороны,          _____________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной

деятельности) 2 или более юридических лица - указать нужное)

именуемый в дальнейшем «Концессионер», в лице                                                  ______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)                              с другой стороны, Курганская область, в лице Губернатора Курганской области Шумкова Вадима Михайловича, действующего на основании Устава Курганской области, именуемый в дальнейшем «Субъект Российской Федерации»,  с третьей стороны,  именуемые также Сторонами, в соответствии с _____________________________________________________________________________

(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса)

от «____» _________ 2020 года №______ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

- Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет и с привлечением средств Концедента (в размерах и в сроки, указанные в приложении №5 настоящего соглашения),  реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит (при реконструкции Объекта Соглашения) Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставления услуг холодного водоснабжения населению и иным потребителям, с использованием объекта Соглашения Иного имущества (далее – «Концессионная деятельность»), а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения и Иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

Возможен перенос сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года №291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

2. Субъект Российской Федерации несет следующие обязанности по настоящему концессионному соглашению:

- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;

- утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения;

- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Далее – Федеральный закон №115-ФЗ);

- иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

II. Объект Соглашения и Иное имущество

3. Объектом Соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 Федерального закона №115-ФЗ является совокупность объектов централизованной системы холодного водоснабжения, подлежащие реконструкции, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении №1 к настоящему Соглашению (далее – «Объект соглашения»).

4. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве муниципальной собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности, наименование и реквизиты которых в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, отражены в приложении №1 к настоящему Соглашению.

## Иное имущество

5. Концедент обязуется предоставить во владение и пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионной деятельности (далее – «Иное имущество»).

Состав и описание Иного имущества приведены в Приложении №2 к настоящему Соглашению.

Иное имущество должно использоваться Концессионером в целях осуществления Концессионной деятельности.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект соглашения и Иное имущество, наименование и местонахождение которого отражены в приложениях  № 1, №2 к настоящему соглашению, а также права владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества, в составе, согласно приложениям № 1, №2 к настоящему соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения и Иного имущества считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложениям №1, №2 документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Перечень передаваемых документов на недвижимое имущество указанное в приложениях №1, №2 в обязательном порядке указывается  в акте приема передачи подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и Иного имущества, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионером.

7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и Иное имущество, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области в течение 10 календарных дней со дня подписания акта приема-передачи.

8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

9. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения и Иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

IV. Реконструкция объекта Соглашения

10. Концессионер обязан за свой счет и с привлечением средств Концедента осуществить в отношении объекта Соглашения мероприятия по созданию и реконструкции согласно приложению №3 к настоящему соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

11. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении №4 к настоящему соглашению.

12. Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением №1 к настоящему Соглашению.

13.  Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав собственности Концедента на созданные и реконструируемые  объекты, а также прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами в течение срока действия концессионного соглашения, с момента завершения работ по их созданию и реконструкции.

14. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 13 настоящего Соглашения, осуществляется за счет средств Концессионера.

15. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом локально сметный расчет необходимый для реконструкции объекта Соглашения в течении 3 (трех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.

Локально сметный расчет должен соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

17. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

18. Концедент   обязуется   оказывать  Концессионеру  содействие  при выполнении работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставление имеющееся технической документации на объект Соглашения и Иное имущество;

- обеспечение согласования границ предоставляемых земельных участков;

- оказание содействия в получения разрешения на проведения земляных, строительных и прочих работ соответствующими организациями;

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.

19. Концедент  направляет Концессионеру средства на финансирование расходов

на реконструкцию объекта Соглашения в размере 4 095 000 (четыре миллиона девяноста пять тысяч) рублей 00 копеек в сроки, указанные в приложении №5 настоящего соглашения.

20. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 4 095 000 (четыре миллиона девяноста пять тысяч) рублей 00 копеек согласно приложению №7 к настоящему Соглашению.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона №115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении №3 к настоящему Соглашению.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения приведены в приложении №9.

21. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

При окончания срока действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение 5 лет, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

22. При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   локально сметный расчета  условиям,  установленным  настоящим  Соглашением, требованиям технических  регламентов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в локально сметный расчет приостановить работу по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

23. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения   в  сроки,  установленные настоящим   Соглашением,   и  (или)  использование  (эксплуатацию)  объекта Соглашения,  Концессионер  обязуется  немедленно  уведомить  Концедента  об указанных  обстоятельствах  в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

24. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

25. Завершение Концессионером работ по созданию и  реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

25.1. Концессионер при необходимости обязан за свой счет выполнить следующие основные виды работ по Подготовке территории:

- строительство временных подъездных путей и проездов;

- обустройство помещений для строителей.

25.2. Все временные сооружения должны быть возведены собственными силами Концессионера. Концессионер должен обеспечить содержание и охрану строительной площадки, ограждение мест производства работ, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, а также строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ.

25.3. Концедент при необходимости обязан за свой счет выполнить следующие виды работ по Подготовке территорий:

- перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;

- освобождение земельных участков от существующих зданий, сооружений и других объектов, за исключением случаев, когда сохранение указанных объектов требуется в соответствии с законодательством и настоящим Соглашением;

- разбивка осей зданий/сооружений с выносом в натуру границ земельного участка.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

26. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В отношении земельных участков, принадлежащих Концеденту на праве муниципальной собственности, договоры аренды должны быть заключены не позднее чем через шестьдесят рабочих дней после подписания настоящего Соглашения.

В отношении других земельных участков, на которых располагается объект Соглашения и Иное имущество, договоры аренды должны быть заключены не позднее чем через шестьдесят рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета соответствующего земельного участка.

27. Объект соглашения и Иное имущество расположены на земельных участках:

-  площадью 10000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 45:02:050801:308;

-  площадью 10000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 45:02:060401:499.

Указанные земельные участки находятся в собственности муниципального образования Белозерского района Курганской области.

28. Договоры аренды земельного участка заключаются на срок, действия настоящего Соглашения.

Формула расчета арендной платы земельных участков:

Годовой размер арендной платы определяется из расчета 0,3 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.

Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

29. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

30. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

31. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

32. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и Иное имущество, наименование и местонахождение которого указаны в приложениях №1, №2, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

33. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

34. Концессионер  вправе передавать с согласия Концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам.

35. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и Иного имущества не допускается. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения и Иного имущества не допускается.

36. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

37. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента.

38. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

39. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концессионера.

40. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и Иное имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

41. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

42. Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, входящих в состав объекта Соглашения, несет Концессионер в период с даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав объекта Соглашения, от Концедента Концессионеру до даты подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, входящих в состав Иного имущества несет Концессионер в период с момента подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Иного имущества, от Концедента Концессионеру до момента подписания актов приема-передачи объектов, входящих в состав Иного имущества, от Концессионера Концеденту.

Концессионер вправе осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения и Иного имущества.

43. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат Концеденту.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

44. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и Иное имущество в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения и Иное имущество должен находиться в состоянии, указанном в приложениях  №1, №2, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

45. Передача Концессионером Концеденту объектов осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

46. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и Иному имуществу, одновременно с передачей объекта Соглашения и Иного имущества Концеденту.

47. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объектов считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

48. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

49. Государственная регистрация прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения осуществляется за счет Концессионера.

50. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

51. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

52. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

53. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с даты передачи объекта Соглашения и до окончания срока, указанного в разделе IX настоящего Соглашения.

54. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения не имеет права осуществлять иную деятельность.

55. Концессионер имеет право исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

56. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

57. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

58. Регулирование тарифов на производимые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения) на производимые услуги, согласованные с Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении №8 к настоящему Соглашению.

59. Концессионер не вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором.

60. Концессионер в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению обязан предоставить непередаваемую безотзывную банковскую гарантию. Величина гарантии составляет 0,5% от суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию объекта концессионного соглашения. Срок действия банковской гарантии – 10 лет.

Банк, выдавший безотзывную банковскую гарантию должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. №495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

61. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2030 года.

62. Срок реконструкции объекта Соглашения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года, согласно приложению №3 к настоящему Соглашению.

63. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и Иного имущества - с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года

64. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и Иного имущества - в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Концессионного соглашения.

65. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и Иного имущества – в течении 30 (Тридцати) дней с  даты окончания срока действия настоящего Соглашения либо его досрочного расторжения.

66. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, - 10 (десять) лет.

X. Плата по Соглашению

67. Концессионная плата устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения в размере 3000 (три тысячи) рублей в квартал.

Концессионная плата подлежит перечислению ежеквартально, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом в Бюджет Белозерского района по реквизитам:

ИНН 4504004315, КПП 450401001, БИК 043735001

УФК по Курганской области (Администрация Белозерского района л/с 04433007890)

р/с 40101810065770110002 в Отделении Курган

ОКТМО 37604408 / БИК 043735001

КБК 098 111 05075 05 0000 120.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

68. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

69. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

70. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения и Иное имущество, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

71. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

72. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

73. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

74. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

75. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

76. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

77. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

78. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, локально сметных расчетов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

79. В случае нарушения требований, указанных в пункте 78 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет не более 10 рабочих дней.

80. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 78 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 79 настоящего Соглашения, или являются существенными.

81. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи Объекта соглашения Концеденту.

82. Концессионер вправе осуществлять увеличение числа потребителей (врезка, подключение к водопроводной сети) только после обязательного, письменного согласования с Концедентом.

83. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в настоящем Соглашении.

84. Концессионер обязан уплатить Концеденту, в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Соглашению. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы неисполненных обязательств.

85. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 6, 17 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательствза каждый день просрочки.

86. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

87. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

88. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

89. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

XIV. Изменение Соглашения

90. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

91. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

92. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных   в   приложении   №8, осуществляется по предварительному согласованию с Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

93. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

94. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

95. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по окончании срока действия Соглашения;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения Концедента если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

96. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

97. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных разделом IX настоящего Соглашения, сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев предусмотренных ч. 3.7. ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств предусмотренных настоящим Соглашением, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг, в том числе услуг по холодному водоснабжению;

98. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения и Иного имущества по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями №1, №2, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

в) Невыполнение    принятых    на   себя   Концедентом   обязательств   по финансированию части расходов на реконструкцию объекта   Соглашения,   предусмотренных   пунктом   19  настоящего Соглашения.

99. Фактически понесенные Концессионером расходы по настоящему Соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, возмещаются путем продления срока действия настоящего Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет, в порядке определенном в Приложение №10 к настоящему Соглашению.

100. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возвращенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, а также порядок возмещения расходов концессионера в случае досрочного расторжения Соглашения описан в Приложение №10 к настоящему Соглашению.

101. В случае не достижения согласия между Концессионером и Концедентом по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

102. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на производимые и реализуемые Концессионером услуги по холодному водоснабжению устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления на реконструкцию объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного настоящим Соглашением, и сроков их осуществления, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении №8.

103.Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги по холодному водоснабжению осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения, с Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги по холодному водоснабжению осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVII. Разрешение споров

104. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

105. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

106. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Курганской области.

XIII. Размещение информации

107. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белозерского района - www.belozerka.ru.

XIX. Заключительные положения

108. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней со дня этого изменения.

109. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, и один хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.

110. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

| КОНЦЕДЕНТ: Муниципальное образование Белозерский район Курганской области, от имени которого выступает Администрация Белозерского района Курганской области Юридический адрес: 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К.Маркса, 16, ИНН 4504004315, КПП 450401001 БИК 043735001 л/счёт 03433007890 в УФК по Курганской области р/ счёт 40204810865770100038 в Отделении Курган г. Курган ОКТМО 37604408 | КОНЦЕССИОНЕР: |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

|  | От Концедента: Временно исполняющий обязанности Главы Белозерского района __________________/ А.В. Завьялов / М.П. | От Концессионера: _________________/_____________ / М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От Субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| Губернатор Курганской области _____________________/В.М. Шумков/ М.П. |  |  |  |

Приложение №1

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20____ года №___

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения

. Объекты Соглашения (объекты централизованной системы холодного водоснабжения), подлежащие реконструкции:

1) Сооружение – водопровод, назначение: иные сооружения производственного назначения, Площадь: общая протяженность 17324 м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, р-н Белозерский.

Кадастровый (или условный) номер: 45:02:000000:1176.

Свидетельство о государственной регистрации от 26.12.2014 г. 45-АА №894263.

| № п/п | Наименование показателя | Адрес, индивидуализирующие характеристики | Технико-экономические характеристики | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Амортизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоразборные колонки в т.ч гидранты, шт. с. Светлый Дол | с. Светлый Дол, | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 15/16 | 2010 г. | 620,0 | 154,88 | Не начисляется (объект находится в казне Белозерского района) |
| 2. | Водоразборные колонки в т.ч гидранты, шт. с. Полевое | с. Полевое, | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 4/3 | 2010 г. | 140,0 | 34,88 |  |

2) Сооружение – водоснабжение с. Белозерское и д. Корюкина Белозерского района Курганской области, назначение: сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 34261м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, р-н Белозерский, с. Белозерское, д. Корюкина.

Кадастровый (или условный) номер: 45:02:000000:1211

Свидетельство о государственной регистрации от 15.04.2015 г. 45-АА №940055.

| № п/п | Наименование показателя | Адрес, индивидуализирующие характеристики | Технико-экономические характеристики | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Амортизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоразборные колонки в т.ч гидранты, шт с. Белозерское | с. Белозерское, Белозерский район | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 80/65 | 2013 г. | 3900 | 2437,32 | Не начисляется (объект находится в казне Белозерского района) |
| 2. | Водоразборные колонки в т.ч гидранты, шт. д. Корюкина | д. Корюкина, Белозерский район | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 12/13 | 2013 г. | 1500 | 937,32 |  |

Приложение №2

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20____ года №___

Состав и описание Иного имущества

1) Сооружение – водопровод, назначение: иные сооружения производственного назначения, Площадь: общая протяженность 17324 м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, р-н Белозерский.

Кадастровый (или условный) номер: 45:02:000000:1176.

Свидетельство о государственной регистрации от 26.12.2014 г. 45-АА №894263.

Перечень имущества входящего в объект

в соответствии с Актом приемки законченного строительства объекта от 22 ноября 2010 г.

| № п/п | Наименование показателя | Адрес, индивидуализирующие характеристики | Технико-экономические характеристики | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Амортизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральный водопровод | Белозерский район, протяженностью 7409 м | L-7409 м. Ø 225 ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая» Расчетный расход воды в сутки (max) – 100,55 м3 | 1 ед. | 2010 г. | 28700 | 22219,40 | Не начисляется (объект находится в казне Белозерского района) |
| 2. | Разводящие сети с.Светлый Дол | с. Светлый Дол, протяженностью 8089 м | L-8089 м. Ø 110 ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая» Расчетный расход воды в сутки (max) – 73,71 м3 (6,48 м3/час) | 1 ед. | 2010 г. | 17570 | 11713,52 |  |
| 3. | Разводящие сети с.Полевое | с.Полевое, 1,826 км | L-1826 м.Ø 110 ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая» Расчетный расход воды в сутки (max) – 17,70 м3 (2,83 м3/час). | 1 ед. | 2010 г. | 4700 | 3133,40 |  |
| 4. | Артезианская скважина №156Э в том числе оборудование: -шкаф управления скважинным насосом; -преобразователь избыточного давления 4-20мА, 0-16кгс/см2; -термопреобразователь сопротивления 4-20мА; -радиомодем; -мачта антенная; -антенна. | В 2,5 км юго-западней д. Кирова | Дебит 16,0 куб.м./ч (4,45 л/с; 383 куб.м./сутки), глубина – 45,5 м., с насосом (ЭЦВ 6-16-110; 7,5 кВт) ШУСН ПД100-ДИ ДТС Невод-5 МТП20У АН433 | 1 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 1 шт. 3 шт. | 2010 г. | 500,0 | 181,64 |  |
| 5. | Станция очистки воды блочно-модульное здание контейнерного типа 3000*9000 в том числе оборудование: -резервуар исходной воды 2 мЗ; - система аэрации; - система дозирования реагента (гипохлорита натрия); - насосная станция с частотно- регулируемым приводом; - фильтр обеззараживания с каталитическим сорбентом (исполнение - нержавеющая сталь); -фильтр сорбционный с углеродистым сорбентом (исполнение - нержавеющая сталь); -устройство бактерицидное ультрафиолетовое для обеззараживания воды ТСВ-УФ; - шкаф автоматики и управления; -шкаф автоматизации; - преобразователь избыточного давления 4-20мА, 0-16кгс/см2; -термопреобразователь сопротивления 4- 20мА; - датчик расхода вихреаккустический; -АРМ оператора; - маршрутизатор; -радиомодем; - мачта антенная; -антенна | с. Светлый Дол, Производительность 360 куб.м. /сутки | (Блок –бокс) ВОС-360 Hidro Multi-E с насосами GRUNDFOS Hidro Multi-E 2 CRE 15-5- 2 шт. габ. размеры: d=806 мм,h=2100 мм, m=130 кг; фильтрующий материал – каталитический сорбент ОДМФ - 500 л; подстилающий слой – кварцевый песок – 250 л. габ. размеры: d=806 мм,h=2100 мм, m=130 кг. фильтрующий материал –Гидроантрацит – 500 л; подстилающий слой – кварцевый песок – 250 л.; ША-ВОС ПД100-ДИ ДТС Метран 300ПР ТР-Link Невод-5 МТП20У АН433 | 1 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт 4 шт. 4 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 2010 г. | 5230 | 1818,08 |  |
| 6. | Резервуар 50 м3 | с. Светлый Дол |  | 1 шт. | 2010 г. | 170,0 | 21,32 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 56 640,0 | 38 992,32 |  |

2) Сооружение – водоснабжение с. Белозерское и д. Корюкина Белозерского района Курганской области, назначение: сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 34261м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, р-н Белозерский, с. Белозерское, д. Корюкина.

Кадастровый (или условный) номер: 45:02:000000:1211

Свидетельство о государственной регистрации от 15.04.2015 г. 45-АА №940055.

Перечень имущества входящего в объект

в соответствии с Актом приемки законченного строительства объекта от 30 сентября 2013 года №1

| № п/п | Наименование показателя | Адрес, индивидуализирующие характеристики | Технико-экономические характеристики | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Амортизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный водопровод | Белозерский район, Протяженностью 13,763 км | L-13763 м. Ø 225 ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая» | 1 ед. | 2013 г. | 59300 | 51648,32 | Не начисляется (объект находится в казне Белозерского района) |
| 2 | Водопровод с. Белозерское | с. Белозерское, Протяженностью 17,288 км | L-17288 м. Ø 160 ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая» | 1 ед. | 2013 г. | 43300 | 35052,16 |  |
| 3 | Водопровод д. Корюкина | д. Корюкина, Протяженностью 3,210 км | L-3210 м. Ø 160 ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая» | 1 ед. | 2013 г. | 8500 | 6880,96 |  |
| 4 | Резервуары для чистой воды емкостью по 250 м3 | с. Белозерское, Белозерский район | Из сборного ЖБ | 2 шт. | 2013 г. | 5970 | 2984,88 |  |
| 5 | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью по 250 м3 | с. Белозерское, Белозерский район | ФП-250 | 2 шт. | 2013 г. | 800,0 | 0 |  |
| 6 | Дизельная электростанция ДЭС-60.2 |  | ДЭС-60 КВт | 1 шт. | 2013 г. | 500,0 | 0 |  |
| 7 | Водоблок насосной станции второго подъема в том числе оборудование: -профиль монтажный L=1560мм; - профиль монтажный L=960мм; -профиль монтажный L=1560мм; - профиль монтажный L=1430мм; -затвор дисковый, диам.110мм; -кран шаровый, диам.63мм; -затвор дисковый, диам.160мм; -хомут скользящий, диам.110 мм; -манометр механический; - хомут скользящий, диам.160 мм; -щит электроприборов; -гидроаккумулятор V-50 л.; -затвор дисковый, диам.75 мм; - кран шаровый, диам.90мм; -шкаф ПР1; -шкаф силового оборудования; -шкаф автоматизации насосной станции; -пульт управления обеззараживания установки; -щит ПР2; -преобразователь избыточного давления 4-20мА, 0-16кгс/см2; -термопреобразователь сопротивления 4-20мА; -датчик расхода вихреаккустический; -датчик уровня L-3500; - датчик уровня L-2400; - датчик уровня L-1100; - датчик уровня L-900; -манометр электроконтактный 0-16кгс/см2; -АРМ оператора; -маршрутизатор; -щит АВР. |  | Бокс-модуль Hilti MQ-41 Hilti MQ-41 Hilti MQ-41 Hilti MQ-41 ЗД-1 КШ-1 ЗД-2 МРN-G 110F НР 111.10 МРN-G 160F Щ-1 ГА-1 ЗД-3 КШ-2 ПР1-160 ШСО ША-НС УДВ 3А ПР2-50 ПД100-ДИ ДТС Метран 300ПР ДМ2010 ТР-Link | 1 шт. 2 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 7 шт. 6 шт. 4 шт. 8 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 2013 г. | 800,0 | 0 |  |
| 8 | Насос сетевой Grundfos CR 20-4 |  | Grundfos CR 20-4 | 3 шт. | 2013 г. | 650,0 | 0 |  |
| 9 | Насос пожарный Wilo BL 80/160-18/5-2 |  | Wilo BL 80/160-18/5-2 | 2 шт. | 2013 г. | 300,0 | 0 |  |
| 10 | УФ стерилизатор УДВ-3А300Н-10-100 |  | УДВ-3А300Н-10-100 | 1 шт. | 2013 г. | 220,0 | 0 |  |
| 11 | Насос промывки УФ стерилизатора НП-1 |  | Wilo | 1 шт. | 2013 г. | 120,0 | 0 |  |
| 12 | Счетчик электрический СЭ-1 |  | СЭ-1 | 3 шт. | 2013 г. | 7,000 | 0,28 |  |
| 13 | Скважина 103Э | В 2,5 км юго-западней д. Кирова | Дебит 14,4 куб.м./ч (4,0 л/с; 345,6 куб.м./сутки), глубина – 44,5 м., с насосом ЭЦВ-6-10-80 | 1 шт. | 2013 г. | 800,0 | 509,12 |  |
| 14 | Скважина 131Э | В 2,5 км юго-западней д. Кирова | Дебит 14,4 куб.м./ч (4,0 л/с; 345,6 куб.м./сутки), глубина – 42,0 м., с насосом ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 шт. | 2013 г. | 800,0 | 509,12 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 122 068,0 | 96 909,72 |  |

Приложение №3

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20____ года №___

Задание и перечень основных

мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения обеспечивающих  достижения целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Адресная привязка модернизируемых объектов | Примечание | Год проведения мероприятия | Сумма мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водоразборных колонок (далее - колонок) под коммерческий отпуск воды | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2021 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 10 колонок | 2022 | 819 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2023 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2024 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2025 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района Курганской области | 7 колонки | 2026 | 1064,7 |
|  |  | д. Корюкина, Белозерского района Курганской области | 6 колонок |  |  |
|  |  | д. Корюкина, Белозерского района Курганской области | 6 колонок | 2027 | 491,4 |
|  |  | с. Светлый Дол, Белозерского района, Курганской области | 8 колонок | 2028 | 655,2 |
|  |  | с. Светлый Дол, Белозерского района, Курганской области | 7 колонок | 2029 | 573,3 |
|  |  | с. Полевое, Белозерского района, Курганской области | 4 колонки | 2030 | 357,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 8190 |

Приложение №4

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Белозерский сельсовет

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 27,23 | 26,57 | 25,73 | 24,79 | 23,92 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 23,04 | 22,15 | 21,22 | 20,42 | 20,00 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Нижнетобольный сельсовет

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 26,72 | 27,35 | 27,12 | 26,89 | 26,67 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 27,27 | 27,05 | 26,83 | 26,61 | 26,40 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Светлодольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 26,98 | 26,99 | 26,89 | 26,93 | 26,86 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 26,90 | 26,89 | 25,88 | 25,20 | 25,14 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

В целом по району

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 27,19 | 26,64 | 25,92 | 25,14 | 24,40 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 23,68 | 22,93 | 22,02 | 21,26 | 20,92 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Приложение №5

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Предельный (максимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта:

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта (холодное водоснабжение) | Тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 532,35 | 409,50 | 535,35 | 535,35 | 535,35 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 535,35 | 245,7 | 327,6 | 286,65 | 163,8 |

Приложение №6

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Предельный (минимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию данного объекта:

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта (холодное водоснабжение) | Тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №7

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Предельный (максимальный) объем расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный размер расходов, на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения | Тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 532,35 | 409,50 | 535,35 | 535,35 | 535,35 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 535,35 | 245,7 | 327,6 | 286,65 | 163,8 |

Приложение №8

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Значения долгосрочных параметров регулирования

деятельности Концессионера

1. Предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов на 2021 год – 7242,0  тыс. руб.

2. Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Белозерский сельсовет

| Уровень потерь воды | % | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27,23 | 26,57 |  | 25,73 | 24,79 | 23,92 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 23,04 | 22,15 |  | 21,22 | 20,42 | 20,00 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Нижнетобольный сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь воды | % | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 26,72 | 27,35 |  | 27,12 | 26,89 | 26,67 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 27,27 | 27,05 |  | 26,83 | 26,61 | 26,40 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Светлодольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь воды | % | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | 26,98 | 26,99 | 26,89 |  | 26,93 | 26,86 |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
|  |  | 26,90 | 26,89 | 25,88 |  | 25,20 | 25,14 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |
| В целом по району |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь воды | % | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 27,19 | 26,64 |  | 25,92 | 25,14 | 24,40 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 23,68 | 22,93 |  | 22,02 | 21,26 | 20,92 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ куб.м. | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

3. Предельный нормативный уровень прибыли:

2021-2030 годы –   7%

Приложение №9

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения,

в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения

| Показатель | Срок действия настоящего Соглашения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Операционные расходы (тыс. руб.) | 7242 | 7394 | 7550 | 7704 | 7830 | 8026 | 8186 | 8356 | 8540 | 8731 |
| Неподконтрольные расходы (тыс. руб.) | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 149 | 152 |
| Расходы на концессионные мероприятия (тыс. руб.) | 532,35 | 409,50 | 535,35 | 535,35 | 535,35 | 535,35 | 245,7 | 327,6 | 286,65 | 163,8 |
| Расходы на электроэнергию (тыс. руб.) | 385 | 405 | 426 | 451 | 474 | 500 | 532 | 557 | 573 | 585 |
| Предпринимательская прибыль (тыс. руб.) | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 8999,35 | 9050,5 | 9355,35 | 9536,35 | 9687,35 | 9911,35 | 9815,7 | 10094,6 | 10256,65 | 10339,8 |

Приложение №10

к Концессионному соглашению

от «___»_________ 20___ года №___

Порядок возмещения расходов Концессионера

Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возвращенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения (далее - Соглашение):

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия Соглашения на реконструкцию объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок не более чем на пять лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.

Порядок возмещения расходов концессионера в случае досрочного расторжения Сторонами:

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

1) надлежащим образом оформленные:

- акты выполненных работ (по типовой межотраслевой форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по типовой форме КС-3);

- первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования) задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);

2) пояснительную записку подтверждающую сумму некомпенсированных расходов понесенных в результате осуществления регулированного вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.

Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом, Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц (жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Курганской области и иных организаций).

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов, Концедент принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов. При принятии решения о возмещении расходов Концедент обращается в Белозерскую районную Думу с предложением выделения бюджетных ассигнований, необходимых для возмещения расходов Концессионера.

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным между сторонами (Концессионером и Концедентом).

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по вине Концессионера он обязан возместить Концеденту расходы (убытки) причиненные расторжением Соглашения.