Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» августа 2021 года № 511

с. Белозерское

О согласовании инвестиционной программы реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое,

с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения  Белозерского сельсовета в части организации водоснабжения населения из центральной системы холодного водоснабжения питьевого назначения в с. Белозерское и д. Корюкина от 22.04.2016 г., Соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения  Светлодольского сельсовета в части организации водоснабжения населения из центральной системы холодного водоснабжения питьевого назначения в с. Светлый Дол от 22.04.2016 г., Соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения  Нижнетобольного сельсовета в части организации водоснабжения населения из центральной системы холодного водоснабжения питьевого назначения в с. Полевое от 22.04.2016 г.,  Уставом Белозерского района Курганской области, Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать инвестиционную программу реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление Администрации Белозерского района от 2 июля 2021 года №404 «О согласовании инвестиционной программы ООО «Аквасервис» «Реконструкция имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области на 2021-2030 годы» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 2 июля 2021 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского района, начальника отдела ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского района.

Глава  Белозерского района                 				                 А.В. Завьялов

Проект внесен:

Заместитель Главы Белозерского района

|  | Приложение к постановлению Администрации Белозерского района от «19» августа 2021 года №511 «О согласовании инвестиционной программы реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения» |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения

Раздел I.Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения, утвержденное постановлением Администрацией Белозерского района от 23.06.2021 г. №383. |
| Наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (ООО «Аквасервис») |
| Местонахождение регулируемой организации | 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Строителей, д. 12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 640021, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25 |
| Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу | Администрация Белозерского района Курганской области |
| Местонахождение органа местного самоуправления городского округа | 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д. 16 |
| Сроки реализации Программы | с 2021 по 2030 годы |
| Объемы финансирования Программы | 8190 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | - средства бюджета Белозерского района, - собственные средства организации. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | - снижение потерь воды при транспортировке с 27% до 20%; - снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год с 1,8 до 0,7 ед. на км сети. |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности Концессионера

Белозерский сельсовет

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 27,23 | 26,57 | 25,73 | 24,79 | 23,92 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 23,04 | 22,15 | 21,22 | 20,42 | 20,00 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Нижнетобольный сельсовет

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 26,72 | 27,35 | 27,12 | 26,89 | 26,67 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 27,27 | 27,05 | 26,83 | 26,61 | 26,40 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Светлодольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 26,98 | 26,99 | 26,89 | 26,93 | 26,86 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 26,90 | 26,89 | 25,88 | 25,20 | 25,14 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

В целом по району

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 27,19 | 26,64 | 25,92 | 25,14 | 24,40 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 23,68 | 22,93 | 22,02 | 21,26 | 20,92 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Раздел II. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Техническим заданием на разработку инвестиционной программы реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения, утвержденное постановлением Администрацией Белозерского района от 23.06.2021 г. №383, Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (ООО «Аквасервис») разработало Инвестиционную программу  реконструкции Имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области, эксплуатируемого ООО «Аквасервис», на 2021-2030 годы в рамках концессионного соглашения (далее – Инвестиционная программа).

Срок реализации Программы составляет 10 лет – 2021 - 2030 годы.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Раздел III. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цели:

Целью инвестиционной программы является повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Задачи:

1) реконструкция имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области;

2) привлечение инвестиций на реконструкцию имущественного комплекса объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённые приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. «1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Раздел IV. Основные сведения об организации

Официальное наименование:

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис».

Сокращенное наименование организации: ООО «Аквасервис».

Место нахождения: Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица Строителей, дом 12.

Почтовый адрес: 641360, Курганская область, Белозерский район, село Белозерское, улица Строителей, дом 12.

Сведения о государственной регистрации Организации: Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1164501051593, свидетельство серия 45 №001324654 от 29.02.2016 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 4504010051/450401001, свидетельство серия 45 №001324655, дата постановки на учет 29.02.2016 г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Директор – Косенков Ю.И.

Главный инженер  - Налимов В.А.

Главный бухгалтер – Орлова З.Г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г . №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Видами деятельности Организации согласно Устава являются:

- сбор, очистка и распределение воды;

- производство общестроительных работ;

- производство прочих строительных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- монтаж прочего инженерного оборудования;

- деятельность  автомобильного грузового транспорта;

- удаление сточных вод  и аналогичная деятельность;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- другие, не запрещенные виды деятельности.

Раздел V. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Целевые показатели:

Основной задачей при реализации инвестиционной программы является обеспечение  бесперебойной  подачи питьевой воды.

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Белозерский сельсовет

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Нижнетобольный сельсовет

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Светлодольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

В целом по району

| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Раздел VI. Описание действующих систем холодного водоснабжения:

характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования.

Характеристики скважин подземных источников воды

| Адрес привязки скважины | Наименование скважины | Год бурения | Глубина, м | Координаты скважины |  |  |  |  |  | Дебит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.ш. |  |  | в.д. |  |  |  |
|  |  |  |  | град | мин | град | мин | град | мин |  |
| «Голубушка» III узел | Скважина №103э | 2010 | 44,5 | 55 | 45 | 29 | 65 | 17 | 15 | 14,4 |
| «Голубушка» III узел | Скважина №131э | 2010 | 42 | 55 | 45 | 29 | 65 | 17 | 15 | 14,4 |
| «Голубушка» III узел | Скважина №156э | 2009 | 45,5 | 55 | 45 | 29 | 65 | 17 | 15 | 16,0 |

Месторождение подземных вод «Голубушка» разведано в период 1985-1988 годах (в первом  от поверхности водоносном комплексе) Свердловской гидрогеологической партией Уралгидроэкспедиция для водоснабжения районного центра с. Белозерское. Месторождение расположено в 7,5 км. юго-западнее с. Светлый Дол и в 2 км. юго-западнее д. Кирово.

По состоянию на 01.01.2013 г. запасы месторождения подземных вод утверждены территориальной комиссией по запасам при Уралнедра (протокол от 10.01.2013 г. №275) в количестве 3,68 тыс.м3/сутки, в т.ч.:

- балансовые (подготовленные для эксплуатации) - 1,08 тыс.м.3/сут;

- забалансовые (перспективные для освоения) - 2,6 тыс.м.3/сут.

Качество подземных вод разведанного месторождения соответствовало существующим на тот период требованиям ГОСТ2874-82 по всем показателям, за исключением повышенного со- держания сероводорода (до 0,85 мг/л), а также железа (до 4,6 мг/л) и марганца (до 0,16 мг/л), с которыми связаны и отклонения по органолептическим свойствам (повышенная мутность и цветность).

В конце 2009 года было начато и в 2010 г. было закончено строительство объекта «Водоснабжение с. Светлый Дол и с. Полевое Белозерского района Курганской области», где было построено 17,324 км. подземных водопроводных сетей, в т.ч: магистральный водопровод от месторождения подземных вод  «Голубушка» до  с.  Светлый Дол  - 7,409 км, водопроводные сети в     с. Светлый Дол и с. Полевое - 9,915 км.

С 2011 г. по 2013 г. велось строительство объекта «Водоснабжение с. Белозерское и д. Корюкина Белозерского района Курганской области». За эти годы было построено 34,290 км подземных сетей водоснабжения, в т.ч: магистральный водопровод от с. Светлый Дол до с. Белозерское – 13,763 км, водопроводных сетей по с. Белозерское и д. Корюкина 20,498 км.

Раздел VII.Перечень мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адресная привязка модернизируемых объектов | Примечание | Год проведения мероприятия | Сумма мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водоразборных колонок (далее - колонок) под коммерческий отпуск воды | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2021 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 10 колонок | 2022 | 819 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2023 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2024 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | 2025 | 1064,7 |
|  |  | с. Белозерское, Белозерского района Курганской области | 7 колонки | 2026 | 1064,7 |
|  |  | д. Корюкина, Белозерского района Курганской области | 6 колонок |  |  |
|  |  | д. Корюкина, Белозерского района Курганской области | 6 колонок | 2027 | 491,4 |
|  |  | с. Светлый Дол, Белозерского района, Курганской области | 8 колонок | 2028 | 655,2 |
|  |  | с. Светлый Дол, Белозерского района, Курганской области | 7 колонок | 2029 | 573,3 |
|  |  | с. Полевое, Белозерского района, Курганской области | 4 колонки | 2030 | 327,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 8190 |

Краткое описание и  обоснование необходимости проведения мероприятия

В настоящее время самой острой проблемой в обеспечении питьевой водой является ее недостаток в летнее время. В с. Светлый Дол и с. Белозерское жители присоединяют шланги к колонкам, делают запасы воды и поливают огороды, кроме того, жители сел, приезжающие в районный центр набирают воду в емкости, установленные в прицепах. Единственным способом прекратить неучтенный разбор и потери воды через колонки является установка новых колонок с системой учета.

Технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий:

В настоящее время водопровод оснащен механическими колонками для забора воды  марки:  Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005,  ГП-0,50. В процессе реализации концессионных мероприятий их предстоит заменить на  колонку марки : Колонка уличная автоматизированная водоразборная ИЧВ-УП-14, которая позволяет организовать учет отпущенной потребителям воды.

Плановый процент износа объектов централизованных систем и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы:

Плановый износ объектов, подлежащих реконструкции составляет 37%, фактический износ  объектов на начало реализации инвестиционной программы составляет 48%.

График ввода объекта в эксплуатацию

| Адресная привязка модернизируемых объектов | Примечание | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | Декабрь 2021 |
| с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 10 колонок | Декабрь 2022 |
| с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | Декабрь 2023 |
| с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | Декабрь 2024 |
| с. Белозерское, Белозерского района, Курганской области | 13 колонок | Декабрь 2025 |
| с. Белозерское, Белозерского района Курганской области | 7 колонки | Декабрь 2026 |
| д. Корюкина, Белозерского района Курганской области | 6 колонок | Декабрь 2026 |
| д. Корюкина, Белозерского района Курганской области | 6 колонок | Декабрь 2027 |
| с. Светлый Дол, Белозерского района, Курганской области | 8 колонок | Декабрь 2028 |
| с. Светлый Дол, Белозерского района, Курганской области | 7 колонок | Декабрь 2029 |
| с. Полевое, Белозерского района, Курганской области | 4 колонки | Декабрь 2030 |

Раздел VIII. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности Организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия. Инвестиционная программа рассчитана на выполнение мероприятий по организации учета реализуемой воды. В настоящее время главной проблемой является нехватка воды, в связи с тем, что осуществляется ее не контролируемый разбор.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объёмах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволить не только снизить перебои в подаче воды, неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. Предлагаемая программа предусматривает  повышение качества предоставляемых услуг.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- Сокращение потерь воды. До реализации инвестиционной программы потери - 27,19 процентов, после реализации инвестиционной программы потери-  20,92 процентов . Расчет эффективности: 27,19-20,92=6,27. Снижение потерь после реализации инвестиционной программы на 6,27 процентов.

- Перебои  подачи воды. До реализации инвестиционной программы - 1,8 ед. на км., после реализации инвестиционной программы - 0,7 ед. на км. Расчет эффективности 1,8/0,7=2,57. Сокращение потерь после реализации инвестиционной программы  в 2,57 раза.

Раздел IX. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения;

- средства бюджета Белозерского района;

Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах. Стоимость затрат представлена без учета НДС.

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

| Источники финансирования по системам водоснабжения | Объемы финансирования инвестиционной программы по годами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Белозерский сельсовет | 1064,70 | 819,00 | 1064,70 | 1064,70 | 1064,70 | 1064,70 | 491,40 |  |  |  |
| Средства бюджета Белозерского района | 532,35 | 409,50 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 245,70 |  |  |  |
| Собственные средства регулируемой организации | 532,35 | 409,5 53 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 245,70 |  |  |  |
| Светлодольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  | 655,20 | 573,30 |  |
| Средства бюджета Белозерского района |  |  |  |  |  |  |  | 327,60 | 286,65 |  |
| Собственные средства регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  | 327,60 | 286,65 |  |
| Нижнетобольный сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,60 |
| Средства бюджета Белозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,80 |
| Собственные средства регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,80 |

Раздел X. Предложения о размерах капитальных вложений за счет прибыли

в тарифах на услуги по холодному водоснабжению

В Инвестиционную программу включены мероприятия, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения. Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного холодного водоснабжения, улучшением качества услуг холодного водоснабжения, а также с повышением надежности функционирования системы холодного водоснабжения.

Раздел XI. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

на период реализации инвестиционной программы

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Операционные расходы (тыс. руб.) | 7242 | 7314 | 7387 | 7461 | 7536 | 7611 | 7687 | 7764 | 7842 | 7920 |
| Неподконтрольные расходы (тыс. руб.) | 117,9 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 |
| Расходы на концессионные мероприятия (тыс. руб.) | 532,35 | 409,5 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 245,7 | 327,60 | 286,65 | 163,8 |
| Расходы на электроэнергию (тыс. руб.) | 385 | 405 | 426 | 451 | 474 | 500 | 532 | 557 | 573 | 585 |
| Предпринимательская прибыль (тыс. руб.) | 387,2 | 391,9 | 396,7 | 401,8 | 406,8 | 411,9 | 417,4 | 422,6 | 427,4 | 432,0 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 8664,45 | 8640,40 | 8864,05 | 8970,15 | 9075,15 | 9183,25 | 9012,10 | 9203,20 | 9263,05 | 9236,80 |
| Объем реализуемой воды, куб.м. | 41750 | 42180 | 42670 | 43320 | 43880 | 44440 | 45410 | 45830 | 45550 | 45010 |
| Тариф, руб/ куб.м. (без ндс) | 207,53 | 204,85 | 207,73 | 207,07 | 206,82 | 206,64 | 198,46 | 200,81 | 203,36 | 205,22 |

Раздел XII. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования реконструкции  (превышающие запланированные);

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме. При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных  показателей Программы. Данный риск включает в себя превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Инвестиционной программы.

3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Раздел XIII. Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

- удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества

- обеспечить бесперебойность услуги водоснабжения.

Раздел XIV. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением Инвестиционной программы осуществляется  Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (по согласованию).

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                                        Н.П. Лифинцев