Администрация Белозерского района

Курганская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 13 »  марта  2017 года   №  31 -р

с.Белозерское

##### Об утверждении комплексного плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на реках Белозерского района

##### в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Законом Курганской области от 12 ноября 1996 года №109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья и паводков, снижения размеров ущерба и потерь:

- Утвердить комплексный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на реках Белозерского района в 2017 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы   Белозерского района Завьялова А.В.

Глава Белозерского района                                                         В.В. Терёхин

|  |  | Приложение к распоряжению Администрации Белозерского района от « 13 » марта 2017 года № 31 -р ##### «Об утверждении комплексного плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья ##### на реках Белозерского района в 2017 году» |
| --- | --- | --- |

##### КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на реках Белозерского района Курганской области

в 2017 году

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка, согласование и принятие постановления Администрации Белозерского района «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Белозерского района в 2017 году» | до 17 марта | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Белозерского района | сектор ГОЧС сектор ГОЧС Сектор по вопросам ГО и ЧС | подлежит согласованию |
|  | Подготовка заседания комиссии Администрации Белозерского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам обеспечения безопасности и защиты населения и территорий от негативного воздействия весеннего половодья | до 20 марта | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Белозерского района | Секретарь комиссии по ЧС и ОПБ Белозерского района | распределение ответственности по выполнению мероприятий. |
|  | Представление прогноза об ожидаемых максимальных уровнях воды весеннего половодья по рекам Тобол, Суерь, Ик. | на заседании комиссии по ЧС и ОПБ | Сектор по вопросам ГО и ЧС | Сектор по вопросам ГО и ЧС | прогноз Уральского МТУ ФС ГМС |
|  | Подготовка и представление заинтересованным организациям и администрациям сельсоветов района прогноза ЧС и их характеристик на территориях подверженных влиянию весеннего половодья | до 20 марта | Сектор по вопросам ГО и ЧС | Сектор по вопросам ГО и ЧС | по верхнему пределу прогноза Уральского МТУ ФС ГМС |
|  | Уточнение состава сил и средств, связанных с весенним половодьем, в Плане действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Белозерского района. | до 25 марта | Комиссия по ЧС и ОПБ Белозерского района | Сектор по вопросам ГО и ЧС, главы сельсоветов (по согласованию) | по необходимости весь период весеннего половодья |
|  | Корректировка мероприятий по эвакуации населения из зон возможного затопления, а также мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в Плане действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Белозерского района. | до 30 марта | Сектор по вопросам ГО и ЧС, главы сельсоветов (по согласованию) | Сектор по вопросам ГО и ЧС, эвакокомиссия Белозерского района |  |
|  | Организация работ по подготовке пунктов временного размещение граждан, мест размещения скота и материальных ценностей | в период прохождения половодья | Главы сельсоветов района (по согласованию) | Эвакокомиссии Белозерского района и сельсоветов (по согласованию) | по необходимости в период весеннего половодья |
|  | Информационное обеспечение органов исполнительной власти и населения о динамике развития весеннего половодья. | весь период весеннего половодья | Комиссия по ЧС и ОПБ Белозерского района | Сектор по вопросам ГО и ЧС, редакция газеты «Боевое слово» (по согласованию) |  |
|  | Обеспечение готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сил и средств (в том числе плавсредства ). | весь период весеннего половодья | Комиссия по ЧС и ОПБ Белозерского района, сектор по вопросам ГО и ЧС | Председатели КЧС и ОПБ сельсоветов и организаций (по согласованию) |  |
|  | Создание и обеспечение необходимых запасов материальных и финансовых ресурсов, техники и оборудования для проведения превентивных мероприятий и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. | весь период весеннего половодья | Финансовый отдел Администрации Белозерского района | Сектор по вопросам ГО и ЧС, главы сельсоветов (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) | использование по мере необходимости |
|  | Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения и проведение расчета сил и средств связи и оповещения. | весь период весеннего половодья | Комиссия по ЧС и ОПБ Белозерского района, сектор по вопросам ГО и ЧС | ЛТЦ Белозерского района ФТК МЦТЭТ с. Кетово (по согласованию) |  |
|  | Осуществление комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями. | весь период весеннего половодья | ТО У Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском и Белозерском районах (по согласованию) | ГБУ «Белозерская ЦРБ « (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию) | по отдельным планам и по мере необходимости |
|  | Обследование гидротехнических сооружений водохранилищ (особенно аварийных). | март- апрель | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (по согласованию) | «Ростехнадзор» Курганской области, отдел водных ресурсов Нижне-Обского БВУ, УРТЗН (по согласованию) | по утвержденному графику |
|  | Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных переправ. | март- апрель | Комиссия по безопасности дорожного движения Администрации Белозерского района | ОАО «Белозерское ДРСУ» (по согласованию) |  |
|  | Проведение мероприятий по укреплению автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей. | март- апрель | ОАО «Белозерское ДРСУ» (по согласованию) | ОАО «Белозерское ДРСУ», (по согласованию) главы сельсоветов (по согласованию) |  |
|  | Проверка готовности звена территориальной подсистемы РСЧС Белозерского к пропуску весеннего половодья. | март- апрель | Комиссия по ЧС и ОПБ Белозерского района, сектор по вопросам ГО и ЧС | Главы сельсоветов, руководители организаций (по согласованию) | по отдельному плану |
|  | Заседания комиссии Администрации Белозерского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | весь период весеннего половодья | Администрация Белозерского района, сектор по вопросам ГО и ЧС | Комиссия по ЧС и ОПБ Белозерского района | по отдельному плану, по мере необходимости |
|  | Контроль за выполнением первоочередных мероприятий согласно постановления Администрации Белозерского района «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Белозерского района в 2017 году» | весь период весеннего половодья | Комиссия по ЧС ОПБ Белозерского района, сектор по вопросам ГО и ЧС | Главы сельсоветов, организации указанные в постановлении (по согласованию) |  |
|  | Организация информирования населения о складывающейся обстановке через средства массовой информации, распространение памяток, листовок | весь период весеннего половодья | Сектор по вопросам ГО и ЧС | Главы сельсоветов и Редакция газеты «Боевое слово» (по согласованию) |  |
|  | Определение ущерба от весеннего половодья, оформление документов на возмещение материального ущерба из резервного фонда Правительства Российской Федерации (определение ущерба) | май-июнь | Администрация Белозерского района | Сектор по вопросам ГО и ЧС, главы сельсоветов (по согласованию) | по мере необходимости |

Используемые сокращения и аббревиатура:

- Комиссия по ЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и   обеспечению пожарной безопасности

Администрации Белозерского района.

- ЛТЦ – линейно-технический цех.

- ОАО – открытое акционерное общество.

- ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление.

- МТУ ФС ГМС -  межрегиональное территориальное управление федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- ГО и ЧС –гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

- УРТЗН – Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.

8.    Сектор по вопросам ГО и ЧС – сектор по вопросам ГО и ЧС Администрации Белозерского района.

Заместитель главы Белозерского района,

управляющий делами                                                                                                                                 Н.П. Лифинцев