**Муниципальная программа Белозерского района**

**«Повышение безопасности дорожного движения**

**в Белозерском районе» на 2015-2017 годы**

ПАСПОРТ

муниципальнойпрограммы Белозерского района«Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Муниципальная программа Белозерского района «Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» на 2015-2017 годы, (далее – Программа) |
| Заказчик  | Администрация Белозерского района  |
| Исполнитель - координатор | Администрация Белозерского района |
| Разработчик  | Администрация Белозерского района |
| ИсполнителиГБУ «Редакция газеты Боевое слово» | Администрация Белозерского района,Отдел образования Администрации Белозерского района,МО МВД России «Варгашинский» (далее-ГИБДД )по согласованию),ОАО «Белозерское ДРСУ» (по согласованию),Администрация Белозерского сельсовета (по согласованию),Белозерской районной газеты «Боевое слово» (далее –ГБУ «Редакция газеты «Боевое слово») (по согласованию),Государственное бюджетное учреждение «Белозерская центральная районная больница» (далее – ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию),Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской области» пожарная часть №21 по охране Белозерского района (далее – ПЧ – 21) (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы  | Основными целевыми индикаторами являются: - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тысяч транспортных средств);- социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения);- количество детей пострадавших в ДТП |
| Сроки и этапы реализации | 2015 - 2017 годы  |
| Финансовое обеспечение  | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Белозерского района составляет 64 тыс. рублей, из них по годам:2015 год – 15 тыс. рублей2016 год – 20тыс. рублей2017 год – 29 тыс. рублей |
| Ожидаемыеконечные результаты | - снижение количества лиц, погибших в результате ДТП с10 до 7 человек;- положительная динамика снижения уровня транспортного риска (количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) с 8 до 6;- сдерживание роста социального риска (количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) с 497 до 400;- сдерживание роста числа детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 6 до 4 человек;- повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечения населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;- совершенствование системы оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте дорожно-транспортных происшествий |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

 за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора |

|  |
| --- |
| Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение,% | Оценкав баллах |

 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек | 7 | 7 | 100 | +1 |
| Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств) | 10,5 | 10,5 | 100 | +1 |
| Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения) | 46 | 46 | 100 | +1 |
| Количество детей пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, человек | 4 | 4 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | +4 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +4 | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |

**Информация**

**о ходе выполнения муниципальной программы Белозерского района**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе на 2015-2017 годы»**

 **(наименование муниципальной программы)**

**За 2017 год**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | Выполнено  | в том числе: |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе на 2015-2017 годы» | 30 |  |  | 30 |  |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  |  |